ZE-Mail

Open-Source E-Mail-Client

Projekt-Workbook  v0.2  |  Juni 2026  |  FINALISIERT

z-evolutions.de Sascha Merken ¦ info@z-evolutions.de

Vollstaendige Implementierungsvorgabe fuer Entwickler. Alle Design-Entscheidungen sind finalisiert.

# 1. Projektübersicht

ZE-Mail ist ein vollwertiger, plattformübergreifender E-Mail-Client, der in Funktionsumfang und Bedienkomfort dem kommerziellen eM Client ebenbürtig sein soll. Das Projekt wird als Open-Source unter GPL v3 auf GitHub veröffentlicht und richtet sich an technisch affine Nutzer, die Wert auf Datenschutz, Offline-Fähigkeit und volle Kontrolle über ihre Kommunikation legen.

| Attribut | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | ZE-Mail |
| Workbook-Version | v0.2 (finalisiert, Juni 2026) |
| Plattformen | Windows 10+, Linux (Ubuntu/Debian/Fedora), Android 10+ |
| Sprache (UI) | Deutsch (primaer), Englisch (sekundaer) |
| Lizenz | GNU General Public License v3 (GPL v3) |
| Repository | github.com/z-evolutions/ze-mail (geplant) |
| Ansprechpartner | Sascha Merken ¦ info@z-evolutions.de |
| Adresse | Zillestr. 12, 45739 Oer-Erkenschwick |

# 2. Finalisierte Design-Entscheidungen

Alle nachfolgenden Punkte sind abschliessend entschieden und duerfen vom Entwickler nicht eigenstaendig abgeaendert werden.

Finalisierte Entscheidungen

Lizenz: GNU GPL v3 – alle Ableitungen muessen ebenfalls Open-Source bleiben

UI-Framework: Avalonia UI v11 – eine Codebase fuer Windows, Linux und Android

HTML-Editor: Native Avalonia-Implementierung (kein WebView-Wrapper) – auf Basis AvaloniaEdit

CalDAV-Sync: In v1.0 enthalten (nicht auf v1.1 verschoben)

Unified Inbox: Optional – per Account-Einstellung aktivierbar, standardmaessig deaktiviert

POP3: Pflicht in v1.0 neben IMAP (via MailKit)

Account-Setup: Auto-Discovery (MX + ISPDB wie Thunderbird) mit manuellem Fallback

Papierkorb: Konfigurierbar pro Account: sofort / lokaler Trash / IMAP-Trash / beides

Offline-Cache: Konfigurierbar pro Account: nur Header / vollstaendig / hybr id

Backup & Restore: Verschluesselte Sicherung ins Dateisystem (ZIP + AES-256) in v1.0

Design-Sprache: Light/Dark-Theme – Finalisierung vor Beginn Phase 5 (Android)

# 3. Vision & Projektziele

## 3.1 Vision

Ein freier, selbst-hostbarer E-Mail-Client, der keine Kompromisse bei Funktionalitaet oder Datenschutz eingeht. ZE-Mail speichert alle Daten lokal verschluesselt, benoetigt keinen Cloud-Dienst und laeuft nativ auf Windows, Linux und Android aus einer einzigen .NET-Codebase.

## 3.2 Nicht-Ziele (explizit ausgeschlossen)

- Kein macOS / iOS Support (bewusste Entscheidung des Projektinhabers)

- Kein eigener Mail-Server – ZE-Mail ist ausschliesslich Client

- Keine Werbung, kein Tracking, keine Telemetrie, kein Cloud-Zwang

- Kein SaaS-Modell – rein lokale Installation

Designprinzipien

- Privacy by Design – alle Daten lokal, AES-256-verschluesselt (SQLCipher)

- Offline First – volle Lesbarkeit und Komposition ohne Internetverbindung

- Eine Codebase – Windows, Linux, Android aus demselben Repository und Build-Prozess

- Konfigurierbarkeit – Papierkorb, Cache-Tiefe, Sync-Intervall alles pro Account steuerbar

- Bedienbarkeit – UI-Konventionen an eM Client angelehnt, minimale Lernkurve

# 4. Technologie-Entscheidungen

## 4.1 Framework: Avalonia UI v11

Die Anforderung, Windows, Linux und Android aus einer Codebase zu bedienen, schraenkt die sinnvollen Optionen auf Avalonia UI v11 ein. Es ist der einzige ausgereifte .NET-UI-Stack mit nativem Renderer fuer alle drei Zielplattformen ohne Electron- oder WebView-Overhead.

| Kriterium | Avalonia UI (Wahl) | MAUI / Blazor Hybrid |
| --- | --- | --- |
| Linux Desktop | Nativ (Skia-Renderer) | MAUI: nicht unterstuetzt |
| Android | Nativ (Avalonia.Android) | MAUI: ja / Blazor: WebView |
| Windows | Nativ (Win32 / Direct2D) | Beide: ja |
| Pixel-genaues Layout | Ja – eigener Renderer | MAUI: plattformabhaengig |
| HTML-Editor nativ | AvaloniaEdit integrierbar | Benoetigt WebView-Wrapper |
| Performance | Sehr gut (Skia GPU) | Blazor: WebView-Overhead |
| Linux-Reife | Sehr gut (seit 2013) | MAUI: nicht vorhanden |

## 4.2 Vollstaendiger Tech-Stack

| Schicht | Technologie ¦ Begruendung |
| --- | --- |
| Sprache / Runtime | C# 12 / .NET 8 LTS – stabile LTS-Basis, plattformübergreifend |
| UI-Framework | Avalonia UI v11 – XAML-basiert, Skia-Renderer, cross-platform |
| Architekturmuster | MVVM mit CommunityToolkit.Mvvm (Source Generators) |
| Datenbank | SQLite via Microsoft.Data.Sqlite + SQLCipher (AES-256) |
| ORM | Entity Framework Core 8 mit SQLite-Provider |
| Mail-Protokolle | MailKit 4.x – IMAP, SMTP, POP3, MIME, S/MIME |
| HTML-Editor | AvaloniaEdit (Basis) + eigene RichText-Erweiterung |
| HTML-Rendering (Lesen) | WebViewControl (Chromium) fuer Anzeige eingehender HTML-Mails |
| Kalender / Aufgaben | Ical.Net (iCalendar RFC 5545) + CalDAV via MailKit.Net.CalDav |
| Kontakte | vCardLib (vCard 3.0/4.0) + CardDAV (optional) |
| Verschluesselung | BouncyCastle 2.x (S/MIME, Zertifikate) + OS-Keystore pro Plattform |
| Backup | System.IO.Compression (ZIP) + AES-256 via System.Security.Cryptography |
| Auto-Discovery | DNS MX-Lookup + ISPDB-HTTP-Abfrage (wie Thunderbird / autoconfig) |
| Benachrichtigungen | Desktop: Avalonia Notifications ¦ Android: NotificationManager |
| Background-Sync | Desktop: System.Threading.Timer ¦ Android: WorkManager (Jetpack) |
| Tests | xUnit + Moq; UI: Avalonia Headless Testing |
| CI/CD | GitHub Actions – Build + Test fuer Win, Linux, Android |
| Packaging | Windows: MSIX ¦ Linux: .deb/.rpm + Flatpak ¦ Android: APK/AAB |

# 5. Systemarchitektur

## 5.1 Schichtenmodell

Alle plattformspezifischen Teile werden hinter Interfaces gekapselt. Der Core-Layer ist vollstaendig plattformunabhaengig und ohne UI testbar.

| Schicht | Inhalte |
| --- | --- |
| Presentation | Avalonia XAML Views, ViewModels (MVVM), Controls, Themes, Styles |
| Application | Use Cases, MailSyncService, SearchService, BackupService, NotificationService, RuleEngine |
| Domain | Entities, Domain-Interfaces, Value Objects, Enums |
| Infrastructure | MailKit-Implementierungen, EF Core Repositories, SQLCipher, OS-Keystore, CalDAV/CardDAV |
| Platform | DPAPI (Win) / libsecret (Linux) / Android Keystore, WorkManager, NotificationChannels |

## 5.2 Solution-Struktur

ZE-Mail.sln

src/

ZeMail.Core/              # Domain + Interfaces (kein UI, kein EF)

ZeMail.Application/       # Use Cases, Services, RuleEngine, BackupService

ZeMail.Infrastructure/    # EF Core, MailKit, SQLCipher, CalDAV, Keystore

ZeMail.UI/                # Avalonia XAML, ViewModels, Styles, Controls

ZeMail.Desktop/           # Entry Point Windows + Linux

ZeMail.Android/           # Entry Point Android (WorkManager, Notifications)

tests/

ZeMail.Core.Tests/

ZeMail.Application.Tests/

ZeMail.Infrastructure.Tests/

# 6. Datenbank-Design

## 6.1 Verschlüsselung & Schluessel-Management

| Plattform | Schluessel-Speicher |
| --- | --- |
| Windows | DPAPI (Windows Credential Manager) – an Benutzeridentitaet gebunden |
| Linux | libsecret / GNOME Keyring / KWallet via SecretService D-Bus |
| Android | Android Keystore System (Hardware-backed TEE wenn verfuegbar) |

## 6.2 Tabellen-Übersicht

| Tabelle | PK | Zweck / Wichtige Felder |
| --- | --- | --- |
| Accounts | GUID | Server, Port, TLS-Modus, Protokoll (IMAP/POP3), Konto-Farbe, UnifiedInbox-Flag |
| Folders | GUID | AccountId (FK), Name, UidValidity, HighestModSeq, TrashMode, CacheMode |
| Messages | GUID | FolderId (FK), UId (IMAP), MessageId, Flags, HeadersJson, BodyText, BodyHtml |
| Attachments | GUID | MessageId (FK), FileName, MimeType, SizeBytes, LocalPath oder BlobData |
| Contacts | GUID | DisplayName, Emails[], Phones[], vCardRaw, AccountId (opt. fuer CardDAV) |
| CalendarEvents | GUID | AccountId (FK), Title, StartUtc, EndUtc, iCalRaw, CalDAV-Etag |
| Tasks | GUID | Title, DueUtc, Completed, Priority, LinkedMessageId (opt.) |
| Tags | GUID | Name, Color (Hex), AccountId |
| MessageTags | Komposit | MessageId + TagId (N:M-Verknuepfung) |
| Rules | GUID | AccountId, Priority, ConditionsJson, ActionsJson, IsActive |
| Settings | string | Key-Value-Store fuer alle App-Einstellungen (JSON-Werte) |
| BackupLog | GUID | Timestamp, FilePath, SizeBytes, Success, ErrorMessage |
| PendingOperations | GUID | AccountId (FK), OperationType (Enum), PayloadJson, CreatedAtUtc, Retries, LastErrorMessage |

Kritische Implementierungshinweise (IMAP-Konsistenz)

- Messages: UNIQUE INDEX auf (FolderId, UId) – verhindert Duplikate bei Resync zuverlaessig

- Folders.UidValidity: Aendert sich dieser Wert auf dem Server, MUSS der lokale Cache des Ordners vollstaendig geloescht und neu aufgebaut werden (KEIN inkrementeller Sync moeglich)

- Folders.HighestModSeq: Wird nach jedem Delta-Sync aktualisiert (CONDSTORE RFC 7162)

- Alle Timestamps werden als UTC in der DB gespeichert – Anzeige in lokaler Zeitzone

- POP3-Accounts haben keine Folder-Struktur – alle Mails landen in einem synthetischen INBOX-Folder

- TrashMode pro Folder/Account: Enum { Immediate, LocalTrash30d, ImapTrash, Both }

- CacheMode pro Account: Enum { HeaderOnly, FullDownload, Configurable } – Configurable = Nutzer waehlt Tage/MB-Limit

Implementierungshinweise: Ordner anlegen & Server-Sync

- PendingOperations-Tabelle: Alle Offline-Aktionen (Ordner anlegen, Mail verschieben/loeschen) werden in diese Tabelle geschrieben und beim naechsten Connect atomar ausgefuehrt. OperationType-Enum: { CreateFolder, DeleteFolder, MoveMessage, DeleteMessage }

- Directory-Separator: Vor dem Anlegen eines IMAP-Ordners MUSS der Trennzeichen-Typ des Servers abgefragt werden: client.PersonalNamespaces[0].DirectorySeparator. Gmail: Slash, Dovecot/Courier: Punkt, Exchange: Slash. Nutzereingabe entsprechend sanitieren.

- POP3-Konten: Ordner koennen nur lokal (SQLite) existieren. In der UI MUSS der Plus-Button fuer neue Ordner bei POP3-Konten deaktiviert sein oder einen Hinweis zeigen: Lokaler Ordner - wird nicht mit dem Server synchronisiert.

- Fremd-Clients: Neue Ordner die ein anderer Client anlegt werden beim naechsten Sync via IMAP LIST automatisch in die lokale Folders-Tabelle uebernommen. Einfaches Polling genuegt, IMAP NOTIFY ist nicht erforderlich.

- Performance: CreateFolderAsync ist eine einzelne IMAP-Anfrage unter 200ms. Kein spuerbares Performance-Problem. Ordnerliste danach neu laden (LIST-Command) kostet 100-500ms je nach Server.

# 7. Funktionsumfang v1.0

| Feature | Prio | Spezifikation |
| --- | --- | --- |
| IMAP (Lesen/Senden) | MUSS | IDLE, CONDSTORE, UID FETCH. TLS 1.2+ Pflicht, kein Plaintext-Fallback |
| POP3 | MUSS | Vollstaendiger Download, optionales Server-Delete nach Download |
| SMTP | MUSS | STARTTLS + implizites SSL, SASL AUTH, Entwuerfe lokal speicherbar |
| Mehrere Konten | MUSS | Beliebig viele, je eigene Farbe in Sidebar, Unified Inbox opt. |
| Auto-Discovery | MUSS | MX-DNS + ISPDB-HTTP (autoconfig.{domain}/...) + manueller Fallback |
| Offline-Modus | MUSS | Lesen, Suchen, Entwuerfe – vollstaendig ohne Netz |
| HTML-Editor | MUSS | Avalonia-nativ via AvaloniaEdit: Bold, Italic, Links, Listen, Inline-Bilder |
| Signaturen | MUSS | Pro Konto, HTML-faehig, automatische Einfuegung, Platzhalter ({Name}) |
| Regeln & Filter | MUSS | IF(Absender¦Betreff¦Groesse¦Header) THEN(Verschieben¦Markieren¦Loeschen¦Weiterleiten) |
| Volltext-Suche | MUSS | SQLite FTS5 ueber Betreff, Absender, Body, Anhaenge-Namen |
| Kontakte | MUSS | vCard 3/4 Import/Export, Autovervollstaendigung, Duplikat-Erkennung |
| Kalender | MUSS | iCal-Anzeige, Meeting-RSVP (Accept/Decline per Mail), CalDAV-Sync |
| Aufgaben | MUSS | To-Do mit Faelligkeitsdatum, Prioritaet, verknuepfbar mit Mails |
| Papierkorb | MUSS | Konfigurierbar: sofort / lokaler Trash 30d / IMAP-Trash / beides |
| Backup & Restore | MUSS | ZIP + AES-256, Ziel-Pfad frei waehlbar, Restore-Assistent |
| Tags / Label | MUSS | Farbige Tags pro Mail, filterbar in Ordnerliste |
| Dark / Light Mode | MUSS | Systemseitig erkannt, manuell ueberschreibbar |
| S/MIME | SOLLTE | Signieren + Verschluesseln, Zertifikat-Import aus P12/PEM |
| CardDAV | KANN | Kontakt-Sync mit Nextcloud/Google – v1.1 wenn Zeit bleibt |
| Plugin-System | KANN | Erweiterungsschnittstelle – v2.0 |

# 8. Account-Setup & Auto-Discovery

## 8.1 Discovery-Ablauf

Der Setup-Assistent versucht die Serverkonfiguration automatisch zu ermitteln. Der Nutzer gibt nur E-Mail-Adresse und Passwort ein.

- Schritt 1 – ISPDB-Abfrage: GET https://autoconfig.thunderbird.net/v1.1/{domain}

- Schritt 2 – Autoconfig-Datei: GET https://autoconfig.{domain}/mail/config-v1.1.xml

- Schritt 3 – MX-Record: DNS-MX-Lookup, dann Heuristik (mail.{domain}, imap.{domain})

- Schritt 4 – Manuell: Nutzer traegt Server, Port, TLS-Modus selbst ein

Jeder Schritt hat ein Timeout von 5 Sekunden. Bei Erfolg werden die Einstellungen angezeigt und koennen vor dem Speichern noch korrigiert werden.

## 8.2 Unterstuetzte Protokoll-Kombinationen

| Protokoll | Port(s) | TLS-Modus |
| --- | --- | --- |
| IMAP | 993 | Implizites TLS (IMAPS) – Standard |
| IMAP | 143 | STARTTLS – Fallback |
| POP3 | 995 | Implizites TLS (POP3S) |
| POP3 | 110 | STARTTLS |
| SMTP | 465 | Implizites TLS (SMTPS) – Standard |
| SMTP | 587 | STARTTLS – Fallback |

# 9. Synchronisations-Architektur

## 9.1 IMAP-Sync-Modi

| Modus | Beschreibung |
| --- | --- |
| Vollsync | Erster Start oder UidValidity-Aenderung: alle Message-Header herunterladen, Body je nach CacheMode |
| Delta-Sync | Folgestart: nur neue/geaenderte Mails seit HighestModSeq via CONDSTORE (RFC 7162) |
| IMAP IDLE | Verbindung bleibt offen; Server sendet Push-Benachrichtigung bei neuer Mail (RFC 2177) |
| Background-Sync | Desktop: konfigurierbares Timer-Intervall (1-60 Min). Android: WorkManager mit Network-Constraint |

## 9.2 POP3-Sync

- Vollstaendiger Download aller neuen Nachrichten (kein Delta-Sync moeglich bei POP3)

- UIDLs werden lokal gespeichert um Duplikate zu vermeiden

- Option pro Account: Mails nach Download auf Server behalten oder loeschen

- POP3 unterstuetzt kein IDLE – nur Polling-Sync

## 9.3 CalDAV-Sync

- Initialer Sync: GET aller Events via REPORT-Request (depth 1)

- Delta-Sync: CTag-Vergleich, dann ETags der geaenderten Ressourcen

- Konfliktbehandlung: Server-Version gewinnt (Last-Write-Wins), Nutzer wird informiert

- Unterstuetzte Server: Nextcloud, Radicale, Google Calendar (via CalDAV), iCloud (read-only)

# 10. UI/UX-Konzept

## 10.1 Desktop-Layout (3-Spalten)

| Bereich | Inhalt |
| --- | --- |
| Linke Spalte (240px) | Konten-Baum, Ordnerhierarchie (inkl. CalDAV-Kalender), Tags, Schnellfilter |
| Mittlere Spalte (380px) | Mail-Liste: Betreff, Absender, Vorschau, Datum, Flags, Tag-Badges |
| Rechte Spalte (Rest) | Leseansicht (HTML-Renderer), Antwort-Leiste, Anhaenge-Leiste, Kalender-Detail |

## 10.2 Android-Layout

- Smartphone: Single-Column mit Bottom-Navigation-Bar (Mail / Kalender / Kontakte / Aufgaben)

- Tablet (>= 600dp): Zwei-Spalten-Layout wie Desktop (Ordnerliste + Mail-Liste)

- Swipe-Gesten: konfigurierbar (Standard: Rechts = Archivieren, Links = Loeschen)

- Touch-Targets: min. 48dp gemaess Material Design 3

- Benachrichtigungen: Android Notification Channels pro Konto (stummschaltbar)

## 10.3 Design-Vorgaben

- Dark Mode + Light Mode MUSS vollstaendig implementiert sein (systemseitig erkannt)

- Konto-Farbe: Jedes Konto erhaelt eine konfigurierbare Akzentfarbe (Sidebar-Indikator)

- Theme-Finalisierung: Vor Beginn Phase 5 (Android) mit Projektinhaber abstimmen

- Tastaturnavigation (Desktop): STRG+N (Neu), STRG+R (Antworten), STRG+ENTER (Senden), F5 (Sync)

- Schriftart: Segoe UI (Win) / Ubuntu (Linux) / Roboto (Android) – systemseitig

# 11. Sicherheitskonzept

Sicherheits-Grundsaetze

- SQLite-DB vollstaendig AES-256-verschluesselt (SQLCipher) – kein Klartext auf Disk

- DB-Schluessel und Kontopasswoerter ausschliesslich im OS-Keystore (DPAPI/libsecret/Android Keystore)

- IMAP/POP3/SMTP: TLS 1.2+ Pflicht, kein Fallback auf Plaintext oder SSL 3.0/TLS 1.0

- HTML-Mail-Rendering im isolierten WebView – kein Zugriff auf lokales Dateisystem

- Externe Ressourcen (Tracking-Pixel, Remote-Bilder) standardmaessig blockiert, manuell entsperrbar

- Backup-Archiv: ZIP + AES-256, Passwort wird NICHT in der DB gespeichert – Nutzer-Verantwortung

- S/MIME: Signieren + Verschluesseln via BouncyCastle, Zertifikat-Validierung gegen OS-Trust-Store

## 11.1 Datenschutz (DSGVO)

- Keine Telemetrie, keine Fehlerberichte an externe Server

- Vollstaendiger Daten-Export: MBOX (Mails), vCard (Kontakte), iCal (Kalender)

- Account-Loeschung entfernt alle lokalen Daten sicher (Overwrite, nicht nur Delete)

# 12. Entwicklungs-Phasenplan

| Phase | Zeitraum | Meilensteine & Deliverables |
| --- | --- | --- |
| 1 – Foundation | 6 Wochen | Solution-Struktur, SQLCipher-DB, EF Core Migrations, IMAP-Sync (read-only), Account-Setup-Dialog mit Auto-Discovery, OS-Keystore-Integration |
| 2 – Core Mail | 8 Wochen | SMTP-Senden, POP3, HTML-Editor (AvaloniaEdit), Signaturen, Anhaenge, Tags, Volltext-Suche (FTS5), Papierkorb-Logik (alle Modi) |
| 3 – Organisation | 6 Wochen | Regeln/Filter, Kontakte (vCard), Unified Inbox (opt.), Aufgaben, MBOX/vCard-Export |
| 4 – Kalender & Backup | 8 Wochen | iCal-Anzeige, CalDAV-Sync, Meeting-RSVP, Aufgaben-Sync, Backup & Restore (ZIP+AES) |
| 5 – Android | 8 Wochen | Avalonia.Android-Port, WorkManager-Sync, Touch-UI, Benachrichtigungen, Theme-Finalisierung (vorher abstimmen!) |
| 6 – Polish & Release | 4 Wochen | S/MIME, Dark/Light-Theme-Feinschliff, README, GitHub-Release, Flatpak, APK/AAB |

Gesamtschaetzung: ca. 40 Wochen (Einzelentwickler Vollzeit). Bei Teilzeit entsprechend skalieren. Phase 4 ist durch CalDAV auf 8 Wochen angewachsen (gegenueber v0.1-Schaetzung).

# 13. NuGet-Pakete (vollstaendige Liste)

| Paket | Version | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Avalonia | 11.x | UI-Framework Core |
| Avalonia.Desktop | 11.x | Desktop-Target (Windows + Linux) |
| Avalonia.Android | 11.x | Android-Target |
| AvaloniaEdit | 11.x | Code/RichText-Editor-Basis fuer HTML-Editor |
| CommunityToolkit.Mvvm | 8.x | MVVM-Helpers, RelayCommand, ObservableProperty |
| MailKit | 4.x | IMAP, POP3, SMTP, MIME, S/MIME, CalDAV |
| Microsoft.Data.Sqlite | 8.x | SQLite-Treiber fuer .NET 8 |
| SQLitePCLRaw.bundle_sqlcipher | 2.x | SQLCipher AES-256-Binding |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite | 8.x | ORM fuer SQLite |
| Ical.Net | 4.x | iCalendar RFC 5545 |
| vCardLib | 5.x | vCard 3.0/4.0 Import/Export |
| BouncyCastle.Cryptography | 2.x | S/MIME, Zertifikate, PGP |
| HtmlAgilityPack | 1.x | HTML-Parsing fuer Plain-Text-Fallback |
| DnsClient.NET | 1.x | MX-Record-Lookup fuer Auto-Discovery |
| xunit | 2.x | Unit-Test-Framework |
| Moq | 4.x | Mocking fuer Tests |

# 14. Technische Risiken & Massnahmen

| Risiko | Einschaetzung | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| Avalonia Android-Reife | Mittel – seit 2024 stabil, aber weniger erprobt als Desktop | Fruehzeitig in Phase 1 Prototyp auf Android validieren |
| AvaloniaEdit als HTML-Editor | Mittel – kein nativer WYSIWYG, Eigenentwicklung noetig | Scope klar definieren: Bold/Italic/Link/Liste – kein voller Word-Ersatz |
| CalDAV Kompatibilitaet | Mittel – Server-Implementierungen weichen vom RFC ab | Gegen Nextcloud, Google, Radicale testen; Quirks-Mode pro Server |
| IMAP IDLE auf Android | Hoch – OS killt Background-Prozesse aggressiv | WorkManager mit PeriodicWork als primaerer Sync; IDLE nur im Vordergrund |
| SQLCipher Lizenz | Niedrig – fuer Open-Source-Projekte kostenlos (BSL) | GPL v3 ist kompatibel; vor erstem Release Lizenz-Text pruefen |
| UidValidity-Aenderungen | Niedrig – selten aber verheerend wenn nicht behandelt | Pflicht-Check bei jedem Folder-Open; atomare Cache-Invalidierung |

# 15. Glossar

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| IMAP | Internet Message Access Protocol – Protokoll fuer Server-seitigen Mailbox-Zugriff |
| POP3 | Post Office Protocol 3 – laedt Mails vollstaendig herunter (kein Server-Sync) |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol – Versand-Protokoll fuer E-Mails |
| IMAP IDLE | RFC 2177 – Haelt IMAP-Verbindung offen, Server pusht Benachrichtigung bei neuer Mail |
| CONDSTORE | RFC 7162 – Ermooglicht Delta-Sync via MODSEQ / HIGHESTMODSEQ |
| UID | Unique Identifier – eindeutige ID einer Mail innerhalb eines IMAP-Ordners |
| UidValidity | Pruefwert des IMAP-Servers: Aenderung macht alle gespeicherten UIDs ungueltig |
| UIDL | POP3-Unique-ID – verhindert erneutes Herunterladen bereits geladener Mails |
| CalDAV | RFC 4791 – HTTP-basiertes Protokoll fuer Kalender-Synchronisation |
| CardDAV | RFC 6352 – HTTP-basiertes Protokoll fuer Kontakt-Synchronisation |
| SQLCipher | Open-Source SQLite-Erweiterung mit transparenter AES-256-Verschluesselung |
| DPAPI | Windows Data Protection API – bindet Verschluesselung an Windows-Benutzeridentitaet |
| S/MIME | Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions – Standard fuer Mail-Signatur und -Verschluesselung |
| ISPDB | Internet Service Provider Database (Thunderbird) – Konfigurationsdatenbank fuer Auto-Discovery |
| AvaloniaEdit | Open-Source Code-Editor-Control fuer Avalonia – Basis des nativen HTML-Editors |
| WorkManager | Android Jetpack API fuer garantiert ausgefuehrte Hintergrundaufgaben (batterieoptimiert) |
| FTS5 | Full-Text Search 5 – integrierte Volltextsuche-Engine in SQLite |
| MVVM | Model-View-ViewModel – Architekturmuster fuer UI-Anwendungen mit Datenbindung |
| ETag | HTTP-Entity-Tag – Pruefwert fuer CalDAV/CardDAV Aenderungserkennung |

# 16. Kontakt & Dokumenthistorie

| Version | Aenderungen |
| --- | --- |
| v0.1 – Juni 2026 | Initiales Workbook, Tech-Stack-Auswahl, Grundarchitektur |
| v0.2 – Juni 2026 | Alle offenen Entscheidungen finalisiert: GPL v3, CalDAV v1.0, HTML-Editor nativ, POP3, Auto-Discovery, Unified Inbox opt., Papierkorb/Cache konfigurierbar, Backup & Restore, Phasenplan aktualisiert |
| v0.3 – Juni 2026 | E-Mail-Adresse aktualisiert (info@z-evolutions.de). PendingOperations-Tabelle ergaenzt. Implementierungshinweise fuer Ordner-Anlegen, Directory-Separator, POP3-Einschraenkungen und Offline-Queue hinzugefuegt. |

| Attribut | Wert |
| --- | --- |
| Projektinhaber | Sascha Merken |
| E-Mail | info@z-evolutions.de |
| Website | z-evolutions.de |
| Adresse | Zillestr. 12, 45739 Oer-Erkenschwick |
| Dieses Dokument | Implementierungsvorgabe – kein Vertrag, kein Angebot |

Dieses Workbook ist ein lebendes Dokument. Versionierte Releases werden im GitHub-Repository unter /docs/workbook/ abgelegt.